**Fais-moi un dessin**

Résultats de tests logiciels

Version 2.3

Historique des révisions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| 2020-11-15 | 1.0 | Ajout des énoncés et ID des cas de tests | Vincent L’Ecuyer-Simard |
| 2020-11-24 | 2.0 | Ajout des résultats pour les tests usager des clients lourd et léger | Vincent L’Ecuyer-Simard |
| 2020-11-26 | 2.1 | Ajout des résultats pour les tests non-usager du client lourd | Vincent L’Ecuyer-Simard |
| 2020-11-29 | 2.2 | Ajout des résultats pour les tests non-usager du client léger | Hakim Payman |
| 2020-11-29 | 2.3 | Ajout des résultats manquants pour les tests non-usager du client léger | Vincent L’Ecuyer-Simard |

Table des matières

[**1 Introduction 4**](#_Toc57751425)

[**2 Sommaire des résultats 4**](#_Toc57751426)

[2.1 Tests de fonction – Client lourd 4](#_Toc57751427)

[2.2 Tests de fonction – Client léger 9](#_Toc57751428)

[2.3 Tests d’interface usager – Client lourd 12](#_Toc57751429)

[2.4 Tests d’interface usager – Client léger 13](#_Toc57751430)

[2.5 Tests de performance – Client lourd 13](#_Toc57751431)

[2.6 Tests de performance – Client léger 14](#_Toc57751432)

[2.7 Tests de charge – Client lourd 15](#_Toc57751433)

[2.8 Tests de charge – Client léger 15](#_Toc57751434)

[2.9 Tests de sécurité et de contrôle d’accès – Client lourd 15](#_Toc57751435)

[2.10 Tests de sécurité et de contrôle d’accès – Client léger 16](#_Toc57751436)

[2.11 Tests d’échec/récupération – Client lourd 16](#_Toc57751437)

[2.12 Tests d’échec/récupération – Client léger 16](#_Toc57751438)

**Résultats de tests logiciels**

# Introduction

Ce document présente les résultats de l’exécution des cas de tests.

# Sommaire des résultats

## Tests de fonction – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 1 | Menu principal – Profil utilisateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 2 | Menu principal – Gestion de parties | 26-11-2020 | Succès |  |
| 3 | Menu principal – Tutoriel | 26-11-2020 | Succès |  |
| 4 | Menu principal – Paires mot image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 5 | Menu principal – Déconnexion | 26-11-2020 | Succès |  |
| 6 | Groupe de joueur – Liste des groupes de joueurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 7 | Groupe de joueur – Consultation des humains | 26-11-2020 | Succès |  |
| 8 | Groupe de joueur – Consultation des joueurs virtuels | 26-11-2020 | Succès |  |
| 9 | Groupe de joueur – Rejoindre un groupe | 26-11-2020 | Succès |  |
| 10 | Groupe de joueur – Quitter un groupe | 26-11-2020 | Succès |  |
| 11 | Groupe de joueur – Salle d’attente | 26-11-2020 | Succès |  |
| 12 | Groupe de joueur – Créer un groupe | 26-11-2020 | Succès |  |
| 13 | Groupe de joueur – Ajout de joueur virtuel | 26-11-2020 | Succès |  |
| 14 | Groupe de joueur – Retrait de joueur virtuel | 26-11-2020 | Succès |  |
| 15 | Limite de joueur – Mode mêlée générale | 26-11-2020 | Succès |  |
| 16 | Limite de joueur – Mode sprint solo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 17 | Limite de joueur – Mode sprint coop | 26-11-2020 | Succès |  |
| 18 | Conditions de démarrage – Mode mêlée générale 1 | 26-11-2020 | Succès |  |
| 19 | Conditions de démarrage – Mode mêlée générale 2 | 26-11-2020 | Succès |  |
| 20 | Conditions de démarrage – Mode sprint solo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 21 | Conditions de démarrage – Mode sprint cool | 26-11-2020 | Succès |  |
| 22 | Clavardage – Accès de partout | 26-11-2020 | Succès |  |
| 23 | Clavardage – Mode intégré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 24 | Clavardage – Mode fenêtré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 25 | Clavardage – Accès au mode fenêtré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 26 | Clavardage – Quitter le mode fenêtré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 27 | Clavardage – Déconnexion | 26-11-2020 | Succès |  |
| 28 | Clavardage – Exclusivité fenêtré et intégré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 29 | Clavardage – Canal principal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 30 | Clavardage – Création d’un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 31 | Clavardage – Suppression d’un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 32 | Clavardage – Filtrer la liste de canaux | 26-11-2020 | Succès |  |
| 33 | Clavardage – Rejoindre un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 34 | Clavardage – Rejoindre canal principal par défaut | 26-11-2020 | Succès |  |
| 35 | Clavardage – Rejoindre plusieurs canaux | 26-11-2020 | Succès |  |
| 36 | Clavardage – Quitter un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 37 | Clavardage – Réception d’un nouveau message | 26-11-2020 | Succès |  |
| 38 | Clavardage – Accès à l’historique | 26-11-2020 | Succès |  |
| 39 | Clavardage – Rejoindre un canal dédié | 26-11-2020 | Succès |  |
| 40 | Clavardage – Quitter un canal dédié | 26-11-2020 | Succès |  |
| 41 | Clavardage – Canal dédié – Avant la partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 42 | Clavardage – Canal dédié – Pendant la partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 43 | Création de profil - Nom | 26-11-2020 | Succès |  |
| 44 | Création de profil - Prénom | 26-11-2020 | Succès |  |
| 45 | Création de profil - Pseudo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 46 | Création de profil - Avatar | 26-11-2020 | Succès |  |
| 47 | Création de profil – Mot de passe | 26-11-2020 | Succès |  |
| 48 | Création de profil – Unicité des profils | 26-11-2020 | Succès |  |
| 49 | Connexion – Unicité de la connexion | 26-11-2020 | Succès |  |
| 50 | Connexion – Pseudo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 51 | Connexion – Mot de passe | 26-11-2020 | Succès |  |
| 52 | Connexion – Condition de succès | 26-11-2020 | Succès |  |
| 53 | Profil – Consultation du profil | 26-11-2020 | Succès |  |
| 54 | Profil – Consultation du pseudo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 55 | Profil – Consultation de l’avatar | 26-11-2020 | Succès |  |
| 56 | Profil – Consultation du nom | 26-11-2020 | Succès |  |
| 57 | Profil – Consultation du prénom | 26-11-2020 | Succès |  |
| 58 | Profil – Consultation de l’historique détaillé | 26-11-2020 | Succès |  |
| 59 | Profil – Consultation des connexions | 26-11-2020 | Succès |  |
| 60 | Profil – Consultation des déconnexions | 26-11-2020 | Succès |  |
| 61 | Profil – Consultation des parties jouées | 26-11-2020 | Succès |  |
| 62 | Profil – Consultation date et heure des parties | 26-11-2020 | Succès |  |
| 63 | Profil – Consultation participants des parties | 26-11-2020 | Succès |  |
| 64 | Profil – Consultation résultat des parties | 26-11-2020 | Succès |  |
| 65 | Profil – Consultation mode de jeu des parties | 26-11-2020 | Succès |  |
| 66 | Profil – Consultation des statistiques | 26-11-2020 | Succès |  |
| 67 | Profil – Consultation du nombre de parties jouées | 26-11-2020 | Succès |  |
| 68 | Profil – Consultation du pourcentage de victoire | 26-11-2020 | Succès |  |
| 69 | Profil – Consultation du temps de jeu moyen | 26-11-2020 | Succès |  |
| 70 | Profil – Consultation du temps de jeu cumulatif | 26-11-2020 | Succès |  |
| 71 | Profil – Consultation meilleur pointage en sprint solo | 26-11-2020 | Succès |  |
| 72 | Profil – Choix du thème | 26-11-2020 | Succès |  |
| 73 | Profil – Option thème sombre | 26-11-2020 | Succès |  |
| 74 | Profil – Option thème clair | 26-11-2020 | Succès |  |
| 75 | Profil – Possibilité de changer de thème en tout temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 76 | Profil – Option thème selon l’heure | 26-11-2020 | Succès |  |
| 77 | Profil – Thème associé au profil | 26-11-2020 | Succès |  |
| 78 | Profil – Application du thème | 26-11-2020 | Succès |  |
| 79 | Dessinateur – Accès au mot à dessiner | 26-11-2020 | Succès |  |
| 80 | Dessinateur – Outil crayon | 26-11-2020 | Succès |  |
| 81 | Dessinateur – Taille du crayon | 26-11-2020 | Succès |  |
| 82 | Dessinateur – Couleur du crayon | 26-11-2020 | Succès |  |
| 83 | Dessinateur – Opacité du crayon | 26-11-2020 | Succès |  |
| 84 | Dessinateur – Ajout de la grille | 26-11-2020 | Succès |  |
| 85 | Dessinateur – Retrait de la grille | 26-11-2020 | Succès |  |
| 86 | Dessinateur – Annuler | 26-11-2020 | Succès |  |
| 87 | Dessinateur – Refaire | 26-11-2020 | Succès |  |
| 88 | Dessinateur – Effacer | 26-11-2020 | Succès |  |
| 89 | Dessinateur – Changer couleur de l’arrière-plan | 26-11-2020 | Succès |  |
| 90 | Dessinateur – Transmission des changements | 26-11-2020 | Succès |  |
| 91 | Devineur – Tentative de réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 92 | Devineur – Validation de réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 93 | Devineur – Augmentation du pointage | 26-11-2020 | Succès |  |
| 94 | Devineur – Accès aux indices | 26-11-2020 | Succès |  |
| 95 | Devineur – Affichage de l’indice | 26-11-2020 | Succès |  |
| 96 | Mêlée générale – Nombre de dessinateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 97 | Mêlée générale – Assignation d’un mot | 26-11-2020 | Succès |  |
| 98 | Mêlée générale – Choix d’un mot | 26-11-2020 | Succès |  |
| 99 | Mêlée générale – Nombre de devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 100 | Mêlée générale – Alternance des dessinateurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 101 | Mêlée générale – Réinitialisation du temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 102 | Mêlée générale – Ajustement du temps selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 103 | Mêlée générale – Fin de tour – Temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 104 | Mêlée générale – Fin de tour – Mot trouvé par tous | 26-11-2020 | Succès |  |
| 105 | Mêlée générale – Ajustement de pointage – Temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 106 | Mêlée générale – Ajustement de pointage – Rang de devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 107 | Mêlée générale – Pointage dessinateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 108 | Mêlée générale – Critère de victoire | 26-11-2020 | Succès |  |
| 109 | Sprint solo – Nombre de devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 110 | Sprint solo – Nombre de dessinateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 111 | Sprint solo – Nouveau dessin | 26-11-2020 | Succès |  |
| 112 | Sprint solo – Initialisation du temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 113 | Sprint solo – Ajustement du temps selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 114 | Sprint solo – Critère de fin de partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 115 | Sprint solo – Réinitialisation des essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 116 | Sprint solo – Ajustement du nombre d’essais selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 117 | Sprint solo – Visualisation du nombre d’essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 118 | Sprint solo – Consommation des essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 119 | Sprint solo – Tour suivant – Essais consommés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 120 | Sprint solo – Tour suivant – Bonne réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 121 | Sprint solo – Ajout de temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 122 | Sprint solo – Ajustement du temps ajouté selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 123 | Sprint solo – Pointage | 26-11-2020 | Succès |  |
| 124 | Sprint solo – Transfert du temps restant | 26-11-2020 | Succès |  |
| 125 | Sprint coop – Nombre de devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 126 | Sprint coop – Nombre de dessinateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 127 | Sprint coop – Nouveau dessin. | 26-11-2020 | Succès |  |
| 128 | Sprint coop – Initialisation du temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 129 | Sprint coop – Ajustement du temps selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 130 | Sprint coop – Critère de fin de partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 131 | Le système doit comptabiliser les essais de façon collective, c’est-à-dire que tous les devineurs partagent la même banque d’essais. | 26-11-2020 | Succès |  |
| 132 | Sprint coop – Réinitialisation des essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 133 | Sprint coop – Ajustement du nombre d’essais selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 134 | Sprint coop – Visualisation du nombre d’essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 135 | Sprint coop – Consommation des essais | 26-11-2020 | Succès |  |
| 136 | Sprint coop – Tour suivant – Essais consommés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 137 | Sprint coop – Tour suivant – Bonne réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 138 | Sprint coop – Ajout de temps | 26-11-2020 | Succès |  |
| 139 | Sprint coop – Ajustement du temps ajouté selon la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 140 | Sprint coop – Pointage | 26-11-2020 | Succès |  |
| 141 | Sprint coop – Transfert du temps restant | 26-11-2020 | Succès |  |
| 142 | Paire mot-image – Indices | 26-11-2020 | Succès |  |
| 143 | Paire mot-image – Niveau de difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 144 | Paire mot-image – Cohérence de la difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 145 | Paire mot-image – Simulation accélérée | 26-11-2020 | Succès |  |
| 146 | Paire mot-image – Mode de dessin | 26-11-2020 | Succès |  |
| 147 | Paire mot-image – Disponibilité du mode classique – Génération manuelle | 26-11-2020 | Succès |  |
| 148 | Paire mot-image – Disponibilité du mode classique – Génération Quick Draw | 26-11-2020 | Succès |  |
| 149 | Paire mot-image – Disponibilité du mode aléatoire | 26-11-2020 | Succès |  |
| 150 | Paire mot-image – Disponibilité du mode panoramique | 26-11-2020 | Succès |  |
| 151 | Paire mot-image – Disponibilité du mode centré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 152 | Paire mot-image – Mode panoramique – Gauche/Droite | 26-11-2020 | Succès |  |
| 153 | Paire mot-image – Mode panoramique – Droite/Gauche | 26-11-2020 | Succès |  |
| 154 | Paire mot-image – Mode panoramique – Haut/Bas | 26-11-2020 | Succès |  |
| 155 | Paire mot-image – Mode panoramique – Bas/Haut | 26-11-2020 | Succès |  |
| 156 | Paire mot-image – Mode Centré – Centre/Périphérie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 157 | Paire mot-image – Mode Centré – Périphérie/Centre | 26-11-2020 | Succès |  |
| 158 | Paire mot-image – Respect du mode classique | 26-11-2020 | Succès |  |
| 159 | Paire mot-image – Respect du mode aléatoire | 26-11-2020 | Succès |  |
| 160 | Paire mot-image – Respect du mode panoramique | 26-11-2020 | Succès |  |
| 161 | Paire mot-image – Respect du mode centré | 26-11-2020 | Succès |  |
| 162 | Paire mot-image – Respect du mode de dessin durant une partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 163 | Paire mot-image – Ajustement de vitesse selon difficulté | 26-11-2020 | Succès |  |
| 164 | Paire mot-image – Génération manuelle | 26-11-2020 | Succès |  |
| 165 | Génération manuelle – Choix du mot | 26-11-2020 | Succès |  |
| 166 | Génération manuelle – Outils de dessin | 26-11-2020 | Succès |  |
| 167 | Génération manuelle – Gestion des traits effacés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 168 | Génération manuelle – Vitesse de dessin | 26-11-2020 | Succès |  |
| 169 | Paire mot-image – Importation d’image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 170 | Importation d’image – Choix du mot | 26-11-2020 | Succès |  |
| 171 | Importation d’image – Choix de l’image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 172 | Importation d’image – Engin de conversion | 26-11-2020 | Succès |  |
| 173 | Importation d’image – Transformation de l’image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 174 | Paire mot-image – Quick Draw | 26-11-2020 | Succès |  |
| 175 | Quick Draw – Navigation des images | 26-11-2020 | Succès |  |
| 176 | Quick Draw – Choix de la paire mot-image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 177 | Paire mot-image – Recherche en ligne | 26-11-2020 | Succès |  |
| 178 | Recherche en ligne – Mot de recherche | 26-11-2020 | Succès |  |
| 179 | Recherche en ligne – Réutilisation du mot | 26-11-2020 | Succès |  |
| 180 | Recherche en ligne – Consultation du résultat | 26-11-2020 | Succès |  |
| 181 | Recherche en ligne – Navigation des images | 26-11-2020 | Succès |  |
| 182 | Recherche en ligne – Choix de l’image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 183 | Recherche en ligne – Conversion de l’image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 184 | Tutoriel – Conditions de progression | 26-11-2020 | Succès |  |
| 185 | Tutoriel – Affichage aux nouveaux utilisateurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 186 | Tutoriel – Disponibilité | 26-11-2020 | Succès |  |
| 187 | Clavardage dédié – Disposition optimale | 26-11-2020 | Succès |  |

## Tests de fonction – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 230 | Menu principal – Profil utilisateur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 231 | Menu principal – Gestion de parties | 28-11-2020 | Succès |  |
| 232 | Menu principal – Tutoriel | 28-11-2020 | Succès |  |
| 233 | Menu principal – Déconnexion | 28-11-2020 | Succès |  |
| 234 | Groupe de joueur – Liste des groupes de joueurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 235 | Groupe de joueur – Consultation des humains | 28-11-2020 | Succès |  |
| 236 | Groupe de joueur – Consultation des joueurs virtuels | 28-11-2020 | Succès |  |
| 237 | Groupe de joueur – Rejoindre un groupe | 28-11-2020 | Succès |  |
| 238 | Groupe de joueur – Quitter un groupe | 28-11-2020 | Succès |  |
| 239 | Groupe de joueur – Salle d’attente | 28-11-2020 | Succès |  |
| 240 | Groupe de joueur – Créer un groupe | 28-11-2020 | Succès |  |
| 241 | Groupe de joueur – Ajout de joueur virtuel | 28-11-2020 | Succès |  |
| 242 | Groupe de joueur – Retrait de joueur virtuel | 28-11-2020 | Succès |  |
| 243 | Limite de joueur – Mode mêlée générale | 28-11-2020 | Succès |  |
| 244 | Limite de joueur – Mode sprint solo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 245 | Limite de joueur – Mode sprint coop | 29-11-2020 | Succès |  |
| 246 | Conditions de démarrage – Mode mêlée générale 1 | 28-11-2020 | Succès |  |
| 247 | Conditions de démarrage – Mode mêlée générale 2 | 28-11-2020 | Succès |  |
| 248 | Conditions de démarrage – Mode sprint solo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 249 | Conditions de démarrage – Mode sprint coop | 29-11-2020 | Succès |  |
| 250 | Clavardage – Accès de partout | 28-11-2020 | Succès |  |
| 251 | Clavardage – Mode intégré | 28-11-2020 | Succès |  |
| 252 | Clavardage – Canal principal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 253 | Clavardage – Création d’un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 254 | Clavardage – Suppression d’un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 255 | Clavardage – Filtrer la liste de canaux | 28-11-2020 | Succès |  |
| 256 | Clavardage – Rejoindre un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 257 | Clavardage – Rejoindre canal principal par défaut | 28-11-2020 | Succès |  |
| 258 | Clavardage – Rejoindre plusieurs canaux | 28-11-2020 | Succès |  |
| 259 | Clavardage – Quitter un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 260 | Clavardage – Réception d’un nouveau message | 28-11-2020 | Succès |  |
| 261 | Clavardage – Accès à l’historique | 28-11-2020 | Succès |  |
| 262 | Clavardage – Rejoindre un canal dédié | 28-11-2020 | Succès |  |
| 263 | Clavardage – Quitter un canal dédié | 28-11-2020 | Succès |  |
| 264 | Clavardage – Canal dédié – Avant la partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 265 | Clavardage – Canal dédié – Pendant la partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 266 | Création de profil - Nom | 28-11-2020 | Succès |  |
| 267 | Création de profil - Prénom | 28-11-2020 | Succès |  |
| 268 | Création de profil - Pseudo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 269 | Création de profil - Avatar | 28-11-2020 | Succès |  |
| 270 | Création de profil – Mot de passe | 28-11-2020 | Succès |  |
| 271 | Création de profil – Unicité des profils | 28-11-2020 | Succès |  |
| 272 | Connexion – Unicité de la connexion | 28-11-2020 | Succès |  |
| 273 | Connexion – Pseudo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 274 | Connexion – Mot de passe | 28-11-2020 | Succès |  |
| 275 | Connexion – Condition de succès | 28-11-2020 | Succès |  |
| 276 | Profil – Consultation du profil | 28-11-2020 | Succès |  |
| 277 | Profil – Consultation du pseudo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 278 | Profil – Consultation de l’avatar | 28-11-2020 | Succès |  |
| 279 | Profil – Consultation du nom | 28-11-2020 | Succès |  |
| 280 | Profil – Consultation du prénom | 28-11-2020 | Succès |  |
| 281 | Profil – Consultation de l’historique détaillé | 28-11-2020 | Succès |  |
| 282 | Profil – Consultation des connexions | 28-11-2020 | Succès |  |
| 283 | Profil – Consultation des déconnexions | 28-11-2020 | Succès |  |
| 284 | Profil – Consultation des parties jouées | 28-11-2020 | Succès |  |
| 285 | Profil – Consultation date et heure des parties | 28-11-2020 | Succès |  |
| 286 | Profil – Consultation participants des parties | 28-11-2020 | Succès |  |
| 287 | Profil – Consultation résultat des parties | 28-11-2020 | Succès |  |
| 288 | Profil – Consultation mode de jeu des parties | 28-11-2020 | Succès |  |
| 289 | Profil – Consultation des statistiques | 28-11-2020 | Succès |  |
| 290 | Profil – Consultation du nombre de parties jouées | 28-11-2020 | Succès |  |
| 291 | Profil – Consultation du pourcentage de victoire | 28-11-2020 | Succès |  |
| 292 | Profil – Consultation du temps de jeu moyen | 28-11-2020 | Succès |  |
| 293 | Profil – Consultation du temps de jeu cumulatif | 28-11-2020 | Succès |  |
| 294 | Profil – Consultation meilleur pointage en sprint solo | 28-11-2020 | Succès |  |
| 295 | Profil – Choix du thème | 28-11-2020 | Succès |  |
| 296 | Profil – Option thème sombre | 28-11-2020 | Succès |  |
| 297 | Profil – Option thème clair | 28-11-2020 | Succès |  |
| 298 | Profil – Possibilité de changer de thème en tout temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 299 | Profil – Option thème selon l’heure | 28-11-2020 | Succès |  |
| 300 | Profil – Thème associé au profil | 28-11-2020 | Succès |  |
| 301 | Profil – Application du thème | 28-11-2020 | Succès |  |
| 302 | Dessinateur – Accès au mot à dessiner | 28-11-2020 | Succès |  |
| 303 | Dessinateur – Outil crayon | 28-11-2020 | Succès |  |
| 304 | Dessinateur – Taille du crayon | 28-11-2020 | Succès |  |
| 305 | Dessinateur – Couleur du crayon | 28-11-2020 | Succès |  |
| 306 | Dessinateur – Opacité du crayon | 28-11-2020 | Succès |  |
| 307 | Dessinateur – Ajout de la grille | 28-11-2020 | Succès |  |
| 308 | Dessinateur – Retrait de la grille | 28-11-2020 | Succès |  |
| 309 | Dessinateur – Annuler | 28-11-2020 | Succès |  |
| 310 | Dessinateur – Refaire | 28-11-2020 | Succès |  |
| 311 | Dessinateur – Effacer | 28-11-2020 | Succès |  |
| 312 | Dessinateur – Changer couleur de l’arrière-plan | 28-11-2020 | Succès |  |
| 313 | Dessinateur – Transmission des changements | 28-11-2020 | Succès |  |
| 314 | Devineur – Tentative de réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 315 | Devineur – Validation de réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 316 | Devineur – Augmentation du pointage | 28-11-2020 | Succès |  |
| 317 | Devineur – Accès aux indices | 28-11-2020 | Succès |  |
| 318 | Devineur – Affichage de l’indice | 28-11-2020 | Succès |  |
| 319 | Mêlée générale – Nombre de dessinateur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 320 | Mêlée générale – Assignation d’un mot | 28-11-2020 | Succès |  |
| 321 | Mêlée générale – Choix d’un mot | 28-11-2020 | Succès |  |
| 322 | Mêlée générale – Nombre de devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 323 | Mêlée générale – Alternance des dessinateurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 324 | Mêlée générale – Réinitialisation du temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 325 | Mêlée générale – Ajustement du temps selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 326 | Mêlée générale – Fin de tour – Temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 327 | Mêlée générale – Fin de tour – Mot trouvé par tous | 28-11-2020 | Succès |  |
| 328 | Mêlée générale – Ajustement de pointage – Temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 329 | Mêlée générale – Ajustement de pointage – Rang de devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 330 | Mêlée générale – Pointage dessinateur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 331 | Mêlée générale – Critère de victoire | 28-11-2020 | Succès |  |
| 332 | Sprint solo – Nombre de devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 333 | Sprint solo – Nombre de dessinateur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 334 | Sprint solo – Nouveau dessin | 28-11-2020 | Succès |  |
| 335 | Sprint solo – Initialisation du temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 336 | Sprint solo – Ajustement du temps selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 337 | Sprint solo – Critère de fin de partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 338 | Sprint solo – Réinitialisation des essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 339 | Sprint solo – Ajustement du nombre d’essais selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 340 | Sprint solo – Visualisation du nombre d’essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 341 | Sprint solo – Consommation des essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 342 | Sprint solo – Tour suivant – Essais consommés | 28-11-2020 | Succès |  |
| 343 | Sprint solo – Tour suivant – Bonne réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 344 | Sprint solo – Ajout de temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 345 | Sprint solo – Ajustement du temps ajouté selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 346 | Sprint solo – Pointage | 28-11-2020 | Succès |  |
| 347 | Sprint solo – Transfert du temps restant | 28-11-2020 | Succès |  |
| 348 | Sprint coop – Nombre de devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 349 | Sprint coop – Nombre de dessinateur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 350 | Sprint coop – Nouveau dessin. | 28-11-2020 | Succès |  |
| 351 | Sprint coop – Initialisation du temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 352 | Sprint coop – Ajustement du temps selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 353 | Sprint coop – Critère de fin de partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 354 | Le système doit comptabiliser les essais de façon collective, c’est-à-dire que tous les devineurs partagent la même banque d’essais. | 28-11-2020 | Succès |  |
| 355 | Sprint coop – Réinitialisation des essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 356 | Sprint coop – Ajustement du nombre d’essais selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 357 | Sprint coop – Visualisation du nombre d’essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 358 | Sprint coop – Consommation des essais | 28-11-2020 | Succès |  |
| 359 | Sprint coop – Tour suivant – Essais consommés | 28-11-2020 | Succès |  |
| 360 | Sprint coop – Tour suivant – Bonne réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 361 | Sprint coop – Ajout de temps | 28-11-2020 | Succès |  |
| 362 | Sprint coop – Ajustement du temps ajouté selon la difficulté | 28-11-2020 | Succès |  |
| 363 | Sprint coop – Pointage | 28-11-2020 | Succès |  |
| 364 | Sprint coop – Transfert du temps restant | 28-11-2020 | Succès |  |
| 365 | Tutoriel – Conditions de progression | 28-11-2020 | Succès |  |
| 366 | Tutoriel – Affichage aux nouveaux utilisateurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 367 | Tutoriel – Disponibilité | 28-11-2020 | Succès |  |
| 368 | Clavardage dédié – Disposition optimale | 28-11-2020 | Succès |  |

## Tests d’interface usager – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 410 | Création d’un profil | 22-11-2020 | Succès |  |
| 411 | Connexion et déconnexion d’un profil | 22-11-2020 | Succès |  |
| 412 | Navigation – Paires mot-image | 22-11-2020 | Succès |  |
| 413 | Paire mot-image – Création manuelle | 22-11-2020 | Succès |  |
| 414 | Paire mot-image – Création Assistée II | 22-11-2020 | Succès |  |
| 415 | Paire mot-image – Création Assistée I | 22-11-2020 | Succès |  |
| 416 | Paire mot-image – Création Assistée III | 22-11-2020 | Succès |  |
| 417 | Gestion du groupe de joueur – Sprint coop | 22-11-2020 | Succès |  |
| 418 | Mode de jeu – Sprint solo | 22-11-2020 | Succès |  |
| 419 | Mode de jeu – Sprint Coop | 22-11-2020 | Succès |  |
| 420 | Mode de jeu – Mêlée générale | 22-11-2020 | Succès |  |
| 421 | Profil – Informations de base | 22-11-2020 | Succès |  |
| 422 | Profil – Statistiques | 22-11-2020 | Succès |  |
| 423 | Profil – Historique | 22-11-2020 | Succès |  |
| 424 | Profil – Changement de thème | 22-11-2020 | Succès |  |
| 425 | Tutoriel – Nouvel utilisateur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 426 | Tutoriel – Utilisateur existant | 26-11-2020 | Succès |  |
| 427 | Clavardage – Manipulations de base | 22-11-2020 | Succès |  |
| 428 | Clavardage – Gestion des canaux de discussion | 22-11-2020 | Succès |  |
| 429 | Clavardage – Mode fenêtré | 22-11-2020 | Succès |  |

## Tests d’interface usager – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 430 | Création d’un profil | 22-11-2020 | Succès |  |
| 431 | Connexion et déconnexion d’un profil | 22-11-2020 | Succès |  |
| 432 | Gestion du groupe de joueur – Sprint coop | 22-11-2020 | Succès |  |
| 433 | Mode de jeu – Sprint solo | 22-11-2020 | Succès |  |
| 434 | Mode de jeu – Sprint Coop | 22-11-2020 | Succès |  |
| 435 | Mode de jeu – Mêlée générale | 22-11-2020 | Succès |  |
| 436 | Profil – Informations de base | 22-11-2020 | Succès |  |
| 437 | Profil – Statistiques | 22-11-2020 | Succès |  |
| 438 | Profil – Historique | 22-11-2020 | Succès |  |
| 439 | Profil – Changement de thème | 29-11-2020 | Succès |  |
| 440 | Tutoriel – Nouvel utilisateur | 29-11-2020 | Succès |  |
| 441 | Tutoriel – Utilisateur existant | 29-11-2020 | Succès |  |
| 442 | Clavardage – Manipulations de base | 22-11-2020 | Succès |  |
| 443 | Clavardage – Gestion des canaux de discussion | 22-11-2020 | Succès |  |

## Tests de performance – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 188 | Formation – Utilisateur normal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 189 | Tutoriel – Utilisateur normal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 190 | Formation – Utilisateur spécialisé | 26-11-2020 | Succès |  |
| 191 | Création de profil | 26-11-2020 | Succès |  |
| 192 | Création d’une paire mot-image | 26-11-2020 | Succès |  |
| 193 | Rejoindre un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 194 | Quitter un canal | 26-11-2020 | Succès |  |
| 195 | Envoyer un message | 26-11-2020 | Succès |  |
| 196 | Soumission de réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 197 | Rétroaction de réponse | 26-11-2020 | Succès |  |
| 198 | Demande d’indice | 26-11-2020 | Succès |  |
| 199 | Consultation du profil | 26-11-2020 | Succès |  |
| 200 | Rejoindre une partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 201 | Création d’une partie | 26-11-2020 | Succès |  |
| 202 | Délais de dessin - Local | 26-11-2020 | Succès |  |
| 203 | Délais de dessin – Entre devineurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 204 | Délais de dessin – Entre dessinateur et devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 205 | Temps de réponse du serveur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 206 | Consommation de mémoire vive – Serveur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 207 | Gestion de joueurs simultanés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 208 | Gestion de parties simultanées | 26-11-2020 | Succès |  |
| 209 | Gestion de canaux de discussion simultanés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 210 | Récupération d’historique de clavardage | 26-11-2020 | Succès |  |
| 211 | Transmission de messages | 26-11-2020 | Succès |  |

## Tests de performance – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 369 | Formation – Utilisateur normal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 370 | Tutoriel – Utilisateur normal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 371 | Formation – Utilisateur spécialisé | 28-11-2020 | Succès |  |
| 372 | Création de profil | 28-11-2020 | Succès |  |
| 373 | Rejoindre un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 374 | Quitter un canal | 28-11-2020 | Succès |  |
| 375 | Envoyer un message | 28-11-2020 | Succès |  |
| 376 | Soumission de réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 377 | Rétroaction de réponse | 28-11-2020 | Succès |  |
| 378 | Demande d’indice | 28-11-2020 | Succès |  |
| 379 | Consultation du profil | 28-11-2020 | Succès |  |
| 380 | Rejoindre une partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 381 | Création d’une partie | 28-11-2020 | Succès |  |
| 382 | Délais de dessin - Local | 28-11-2020 | Succès |  |
| 383 | Délais de dessin – Entre devineurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 384 | Délais de dessin – Entre dessinateur et devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 385 | Temps de réponse du serveur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 386 | Gestion de canaux de discussion simultanés | 28-11-2020 | Succès |  |
| 387 | Récupération d’historique de clavardage | 28-11-2020 | Succès |  |
| 388 | Transmission de messages | 28-11-2020 | Succès |  |
| 389 | Mémoire vive – Client léger | 28-11-2020 | Succès |  |
| 390 | Espace disque – Client léger | 28-11-2020 | Succès |  |

## Tests de charge – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 212 | Délais de dessin - Local | 26-11-2020 | Succès |  |
| 213 | Délais de dessin – Entre devineurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 214 | Délais de dessin – Entre dessinateur et devineur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 215 | Temps de réponse du serveur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 216 | Consommation de mémoire vive – Serveur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 217 | Gestion de canaux de discussion simultanés | 26-11-2020 | Succès |  |
| 218 | Récupération d’historique de clavardage | 26-11-2020 | Succès |  |
| 219 | Transmission de messages | 26-11-2020 | Succès |  |

## Tests de charge – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 391 | Délais de dessin - Local | 28-11-2020 | Succès |  |
| 392 | Délais de dessin – Entre devineurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 393 | Délais de dessin – Entre dessinateur et devineur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 394 | Temps de réponse du serveur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 395 | Gestion de canaux de discussion simultanés | 28-11-2020 | Succès |  |
| 396 | Récupération d’historique de clavardage | 28-11-2020 | Succès |  |
| 397 | Transmission de messages | 28-11-2020 | Succès |  |
| 398 | Mémoire vive – Client léger | 28-11-2020 | Succès |  |
| 399 | Espace disque – Client léger | 28-11-2020 | Succès |  |

## Tests de sécurité et de contrôle d’accès – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 220 | Mot de passe – Encryption | 26-11-2020 | Succès |  |
| 221 | Mot de passe – Protection des profils | 26-11-2020 | Succès |  |
| 222 | Mot de passe – Caché des autres utilisateurs | 26-11-2020 | Succès |  |
| 223 | Mot de passe – Contrainte de longueur | 26-11-2020 | Succès |  |
| 224 | Mot de passe – Contrainte de caractères | 26-11-2020 | Succès |  |
| 225 | Mot de passe – Caché lors de son entrée | 26-11-2020 | Succès |  |

## Tests de sécurité et de contrôle d’accès – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 400 | Mot de passe – Encryption | 28-11-2020 | Succès |  |
| 401 | Mot de passe – Protection des profils | 28-11-2020 | Succès |  |
| 402 | Mot de passe – Caché des autres utilisateurs | 28-11-2020 | Succès |  |
| 403 | Mot de passe – Contrainte de longueur | 28-11-2020 | Succès |  |
| 404 | Mot de passe – Contrainte de caractères | 28-11-2020 | Succès |  |
| 405 | Mot de passe – Caché lors de son entrée | 28-11-2020 | Succès |  |

## Tests d’échec/récupération – Client lourd

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 226 | Persistance des statistiques | 26-11-2020 | Succès |  |
| 227 | Persistance de l’historique | 26-11-2020 | Succès |  |
| 228 | Persistance des canaux de discussion | 26-11-2020 | Succès |  |
| 229 | Persistance des paires mot-image | 26-11-2020 | Succès |  |

## Tests d’échec/récupération – Client léger

| **Cas de test** | | **Date d’exécution** | **Statut** | **Action** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nom** |
| 406 | Persistance des statistiques | 28-11-2020 | Succès |  |
| 407 | Persistance de l’historique | 28-11-2020 | Succès |  |
| 408 | Persistance des canaux de discussion | 28-11-2020 | Succès |  |
| 409 | Persistance des paires mot-image | 28-11-2020 | Succès |  |